**Pert**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LETRA** | **TAREFAS** | **DEPENDE** | **DIAS** | **LETRA** | **SOMA** | **TOTAL** |
| A | Identidade Visual | - | 2 | A | 2 | 2 |
| B | Protótipo | A | 2 | B | 2 + 2 | 4 |
| C | TAP | - | 1 | C | 1 | 1 |
| D | Matriz SWOT | - | 1 | D | 1 | 1 |
| E | Cronograma Gantt | - | 1 | E | 1 | 1 |
| F | Pert CPM | E | 2 | F | 2 + 1 | 3 |
| G | DER - MER | - | 2 | G | 2 | 2 |
| H | UML | - | 1 | H | 1 | 1 |
| I | Banco de Dados | G/H | 1 | I | 1+2+1 | 4 |
| J | Back-End | G/H/I | 10 | J | 10+2+1+1 | 14 |
| K | Front-End | I/J/F/B | 8 | K | 8+1+10+2+2 | 23 |
| L | Mobile | B | 22 | L | 22+2 | 24 |
| M | Testes | I/J/K/L | 1 | M | 1+1+10+8+22 | 42 |
| N | Documentação | - | 5 | N | 5 | 5 |
| O | Apresentação | J/K/L | 1 | O | 1+10+8+22 | 41 |